РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

Железногорского района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

11.03.2024 г. № 24

д.Городное

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании «Городновский сельсовет» Железногорского района Курской области»

за 2023 год

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Городновский сельсовет» Железногорского района Курской области, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации, утвержденным постановлением Администрации Городновского сельсовета Железногорского района от 02.04.2015г. № 28 Администрация Городновского сельсовета Железногорского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании «Городновский сельсовет» Железногорского района Курской области» за 2023 год.

2.    Обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте Администрации Городновского сельсовета  Железногорского района Курской области в сети «Интернет».

3.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава Городновского сельсовета

Железногорского района                                                            А.Н.Троянов

Утвержден

постановлением Администрации

Городновского сельсовета

Железногорского района

от 11.03.2024 г. №24

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы

«Ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании «Городновский сельсовет»

Железногорского района Курской области»,

утвержденной постановлением Администрации Городновского сельсовета Железногорского района от  15.08.2023 года  № 45

за 2023 год

Сведения

о достижении целевых показателей эффективности

реализации  программы «Ремонт и содержание дорог

общего пользования местного значения

в муниципальном образовании «Городновский сельсовет»

Железногорского района Курской области»

| № п/п | Наименование целевых показателей программы | Единица измерения | Значение показателей |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии отклонения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный год |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1. | Количество отремонтированных дорог общего пользования местного значения кв.м. | кв.м. | 15000 | 15000 |  |
| 2. | Проведен ямочный ремонт дорог общего пользования местного значения общего пользования кв.м. | кв.м. | 6229 | 6229 |  |

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета на реализацию  программы «Ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании «Городновский сельсовет»

Железногорского района Курской области»»

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основных мероприятий | Источник финанси-рования | Расходы (рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджетные ассигнования, план на 01 января отчетного года | бюджетные ассигнования на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| Муниципальная программа «Ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании «Городновский сельсовет» Железногорского района Курской области» | Местный бюджет | 3421858,44 | 423000,44 | 423000,00 |
| Подпрограмма 1. «Ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании «Городновский сельсовет» Железногорского района Курской области» | Местный бюджет | 3421858,44 | 423000,44 | 423000,00 |
| Основное мероприятие 1.1. «Ремонт дорог общего пользования местного значения» | Местный бюджет | 3000000,00 | 1142,00 | 1141,56 |
| Основное мероприятие 2.1. «Ямочный ремонт дорог общего пользования местного значения» | Местный бюджет | 421858,44 | 421858,44 | 421858,44 |

Сведения о внесенных изменениях в муниципальную Программу в течение 2023 года

| Наименование нормативного правового акта | Краткое изложение причин внесения изменений |
| --- | --- |
| Постановление Администрации Городновского сельсовета Железногорского района от 30.11.2023 №93 «О внесении изменений в постановление Администрации Городновского сельсовета от 15.08.2023 года № 45 «Ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании «Городновский сельсовет» Железногорского района Курской области»; | Уточнение финансирования программы, срока действия программы. |
| Постановление Администрации Городновского сельсовета Железногорского района от 27.12.2023 №105 «О внесении изменений в постановление Администрации Городновского сельсовета от 15.08.2023 года № 45 «Ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании «Городновский сельсовет» Железногорского района Курской области». | Уточнение финансирования программы. |

Оценка эффективности реализации программы

1. Степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач программы (оценка результативности):

Е =  (15000/15000+ 6229/6229) : 2 х 100% = (1+1):2 х100% = 100,0%

Вывод: Степень достижения запланированных результатов высокая.

2. Степень соответствия фактических затрат местного бюджета  запланированного уровня (оценка полноты использования бюджетных средств):

П = 423000,00/423000,44 х 100% = 100,00%

Вывод: Степень соответствия фактических затрат местного бюджета на реализацию программы запланированному уровню - высокая.

3. Эффективность использования средств местного бюджета (оценка экономической эффективности достижения результатов):

Э = 100: 100,0 = 1,0

Вывод:  Эффективность использования средств местного бюджета – высокая.