РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

Железногорского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.02.2020 г. №9

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Городновском сельсовете Железногорского района Курской области»

за 2019 год

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Городновский сельсовет» Железногорского района Курской области, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации, утвержденным постановлением Администрации Городновского сельсовета Железногорского района от 02.04.2015г. № 28, Администрация Городновского сельсовета Железногорского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Городновском сельсовете Железногорского района Курской области» за 2019 год.

2.   Обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте Администрации Городновского сельсовета  Железногорского района Курской области в сети «Интернет».

3.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава Городновского сельсовета

Железногорского района                                                            А.Н.Троянов

Утвержден

постановлением Администрации

Городновского сельсовета

Железногорского района

от 21.02.2020 г. № 9

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и

коммунальными услугами граждан в Городновском сельсовете Железногорского района Курской области»,

утвержденной постановлением Администрации Городновского сельсовета

Железногорского района от 09.11.2015 года  № 84

за 2019 год

Сведения

о достижении целевых показателей эффективности

реализации  программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и

коммунальными услугами граждан в Городновском сельсовете Железногорского района Курской области»

| № п/п | Наименование целевого показателя программы | Единица измерения | Значение показателей |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии отклонения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный год |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1. | Содержание объектов уличного освещения (оплата электроэнергии, приобретение материальных запасов, услуги по содержанию объектов уличного освещения), -ликвидация стихийных свалок; - удаление сухостойных, больных и аварийных деревьев; создание комфортных условий для проживания и отдыха населения - общая площадь зеленых зон, на которых произведен покос травы | руб. | 512592 | 512581,21 | По факту выполненных работ, услуг |
| 2. | Ликвидация стихийных свалок | шт. | 4 | 4 |  |
| 3. | Удаление сухостойных, больных и аварийных деревьев | шт. | 3 | 3 |  |
| 4. | Общая площадь зеленых зон, на которых произведен покос травы | га | 3 | 3 |  |

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета на реализацию  программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и

коммунальными услугами граждан в Городновском сельсовете Железногорского района Курской области»

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основных мероприятий | Источник финанси-рования | Расходы (рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджетные ассигнования, план на 01 января отчетного года | бюджетные ассигнования на 31 декабря отчетного года | кассовое исполне-ние |
| Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Городновском сельсовете Железногорского района Курской области» | Местный бюджет | 250000,00 | 512592 | 512581,21 |
| Подпрограмма 1. «Благоустройство населенных пунктов сельсовета» | Местный бюджет | 25000,00 | 512592 | 512581,21 |
| Основное мероприятие 1.1. «Благоустройство населенных пунктов сельсовета» | Местный бюджет | 250000,00 | 512592 | 512581,21 |

Сведения о внесенных изменениях в муниципальную Программу в течение 2019 года

| Наименование нормативного правового акта | Краткое изложение причин внесения изменений |
| --- | --- |
| Постановление администрации Городновского сельсовета Железногорского района от 12.08.2019 №76 «О внесении изменений в постановление Администрации Городновского сельсовета от 09.11.2015 года № 84 «Обеспечение доступными комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Городновском сельсовете Железногорского района Курской области»; Постановление администрации Городновского сельсовета Железногорского района от 01.11.2019 №97 «О внесении изменений в постановление Администрации Городновского сельсовета от 09.11.2015 года № 84 «Обеспечение доступными комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Городновском сельсовете Железногорского района Курской области»; Постановление администрации Городновского сельсовета Железногорского района от 25.11.2019 №107 «О внесении изменений в постановление Администрации Городновского сельсовета от 09.11.2015 года № 84 «Обеспечение доступными комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Городновском сельсовете Железногорского района Курской области»; Постановление администрации Городновского сельсовета Железногорского района от 24.12.2019 №117 «О внесении изменений в постановление Администрации Городновского сельсовета от 09.11.2015 года № 84 «Обеспечение доступными комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Городновском сельсовете Железногорского района Курской области» | Уточнение финансирования программы. Уточнение финансирования программы, периода действия программы Уточнение финансирования программы. Уточнение финансирования программы. |

Оценка эффективности реализации программы

1. Степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач программы (оценка результативности):

Е = (512581,21/512592+ 4/4 + 3/3 +3/3) : 4 х 100% = (0,99+1+1+1):4 х100% = 99,80%

Вывод: Степень достижения запланированных результатов высокая.

2. Степень соответствия фактических затрат местного бюджета  запланированного уровня (оценка полноты использования бюджетных средств):

П = 512581,21/512592 х 100% = 99,99%

Вывод: Степень соответствия фактических затрат местного бюджета на реализацию программы запланированному уровню - удовлетворительная.

3. Эффективность использования средств местного бюджета (оценка экономической эффективности достижения результатов):

Э = 99,99 : 99,80= 1

Вывод: Эффективность использования средств местного бюджета соответствует запланированной.